## Slide 1: 鸿亚力 信息化建设规划

## Slide 2: 信息化现状：从4个方面分析鸿亚力信息化现状
信息化建设
IT组织
IT基础设施
信息系统应用
人力资源
外
部
环
境

## Slide 3: 应用软件使用情况
软件名称 | 主要功能模块
金蝶Kis | 仅有总账模块
UG | 3D结构设计
CATIA | 3D结构设计
AutoCAD | 工程图
Office | Excel、Word日常办公使用
公司网站 | 新闻中心、产品展示等
加密软件 | 文件加密，无外发文件访问权限控制

## Slide 4: 企业信息化硬件设施和IT人员配备情况
网络硬件 | 个人计算机
路由器若干，新厂搬迁后基本保障各部门网络都能连通 | 办公室人均一台计算机，车间现场无计算机
IT组织和人员配备情况
无专门IT部门
无专职IT人员

## Slide 5: 鸿亚力目前IT现状总体评价
从鸿亚力应用软件情况看，信息化程度较低，主要还是个人工作使用，并没有管理系统为各部门、各员工提供工作协同平台
IT组织：没有专门的信息管理职能部门，缺乏专业信息管理和系统维护人员。
基础设施：基础设施比较弱，硬件设备和软件系统比较少，先进性也不足。
信息化应用：信息化应用范围也相当的窄，主要在财务管理和设计软件有所涉及，无管理系统
应用系统、硬件设备、软件系统、安全系统分散，网络体系不建全，IT能力与IT资产状况与同行相比存在一定的差距。
现 状
改 进 建 议
制定明确的信息化发展战略，把信息化建设当作企业发展的一部分重要内容来做
加强信息化组织的建设，逐步建立和培养一支精干的信息化队伍。
加大对信息化建设的投入，统一规划公司信息化发展的步骤，并稳步推进集公司信息化建设。
拓宽信息化系统的应用范围和业务，加强系统的集成建设。
加大对员工的培训，使更多的员工能够更好了解信息化。
1
2
3
4
5

## Slide 6: 信息化总体框架
决策支持系统
企业门户
企业门户
财务系统
库存管理
生产管理
委外管理
销售管理
质量管理
采购管理
业务系统
供应链协同管理平台
总帐管理
应收帐款管理
报表管理
固定资产管理
应付帐款管理
委外任务管理
采购询价管理
信息技术基础架构
办公协同管理
研发管理
人事管理
销售订单进度管理
….
微信公众号
系统集成
项目管理

## Slide 7: 鸿亚力信息化建设阶段划分建议
 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段
财务系统 | 总账 报表管理 | 应收账款管理 应付账款管理 | 固定资产管理
供应链协同平台 | 委外任务管理 | 销售订单进度管理 采购询价管理 | 
业务系统 | 库存管理 研发管理 项目管理 | 销售管理 采购管理 | 生产管理 质量管理 人事管理
基础系统 | 办公协同管理（OA） 微信公众号 系统集成 | 系统集成 | 系统集成

## Slide 8: 第一阶段:构建基础系统，以研发管理、项目管理为核心，辅以财务、库存管理，建立鸿亚力信息化标准体系
第一阶段目标
构建鸿亚力信息化基础系统，使得公司行政工作能够进行系统化管理
创建鸿亚力微信公众号，提升公司形象，微信公众号未来也是企业供应链协同的入口之一
初步使用财务系统，为将来使用财务管理其他模块打下基础
对库存进行管理，迈出ERP管理的第一步
研发管理、BOM管理，为技术部门提供图文档、审批流程、变更流程、产品结构、数据版本进行管理，实现数据源头的管理
委外管理实现委外订单的管理，委外任务管理使得供应商能够实时上报委外订单完成进度
项目管理将研发、生产、委外、质量等业务工作进行串联，各部门实时上报任务情况，使得管理者能够快速掌握项目进行情况

## Slide 9: 第一阶段主要流程：CAD集成
通过CAD接口把技术部门的2D、3D数据以及产品结构（BOM）传入研发管理系统
产品结构作为后续系统管理的核心数据之一，必须正确完整的传入系统中
3D以逐步成为机械设计的核心手段，建议未来以3D设计为主

## Slide 10: 第一阶段主要流程：审批流程
审批流程可在系统中定制节点
在系统中进行管理，记录审批的每一步，可查询审批流程进行的情况，也可对历史流程进行查询

## Slide 11: 第一阶段主要流程：变更管理
变更流程可定制流程节点
在系统中进行管理，记录每次变更的每一步
系统变更影响分析，为变更操作提供操作指引

## Slide 12: 第一阶段主要流程：项目管理
可预设项目阶段模板
可根据研发管理系统里的BOM对任务进行分解
项目进度管理，内部进度来自于内部人员的输入，委外任务可通过供应链协同管理平台进行输入

## Slide 13: 第一阶段其他系统简述：库存管理
通过各种入库单、出库单、调拨单来记录库存的增减情况
各种库存账表对库存账进行查询
也为后续的销售管理、采购管理、应收账款管理、应付账款管理、生产管理提供基础数据

## Slide 14: 第一阶段其他系统简述：微信公众号
可集成供应链管理平台、办公协同等管理系统
可作为供应商委外任务上报的入口之一
可推送消息给用户（群发消息每月限4条）

## Slide 15: 第二阶段：系统扩展，扩大管理范围
第二阶段目标
扩大业务管理范围，使得销售、采购环节纳入管理范围
财务管理系统增加与销售、采购环节相呼应的应收账款、应付账款管理
供应链系统管理中，结合销售、采购管理，增加相应的销售订单进度管理、采购询价管理
与第一阶段实施的系统进行系统集成，使得各系统之间能够相互连通，协同作业

## Slide 16: 第二阶段：主要业务系统流程
销售订单
销售发货单
销售发票
销售出库单
应收单
收款单
核销应收款
发货签回单
应付系统
采购订单
到货单
采购入库单
采购结算
采购发票
配额生单
比价生单
人工比价
供应商管理
供应商评估
供应商存货 价格表
接受报价
询价

## Slide 17: 第三阶段：进一步扩大管理范围，对企业进行信息化全覆盖
第三阶段目标
以生产为核心，对生产计划、制造执行过程进行管理
质量管理信息化，对生产过程进行质量管理，同时也对第一、第二阶段的采购、销售等环节的质量进行管理
对企业的固定资产进行系统化管理，系统自动计算折旧，并与财务总账系统进行集成
人事管理，对公司人事情况进行管理，涉及人事档案、招聘、调配、离职、薪酬福利等方面
与第一、第二阶段的系统进行集成，将整个企业信息化进行融汇贯通

## Slide 18: 第三阶段：主要业务系统流程----质量管理
符合ISO9000系质量体系规范
检验计划
检验特性
检验标准
质量通告
质量成本管理
不合格产品处理
质量缺陷记录
质量检验记录
样本数据记录
质量分析
统计过程控制(SPC）
合格品接受
鉴定成本
质量管理框架
设计
采购
销售
生产
库存
质量追溯
检验类型
检验对象
来源
采购入库
完工工序
生产入库
……
定期复验
销售退货
生产过程

## Slide 19: 第三阶段：主要业务系统流程----生产管理
预测单Forecast
销售订单SO
库存状态Stock
CP产能管理(粗/细)
工序转移单
工艺路线Technics
工序计划Procedure
工序转移 Transfer
重复生产Repeat
完成进度Schedule
派工领料Lead Mat.
CP产能负载
需求计划Planning
物料清单BOM
BOM
工程变更
MPS
(主生产计划)
MRP
（物料需求计划)
PO自动采购 计划
MO自动生产计划
OS自动委外计划
采购管理
委外管理
车间计划
需求来源 Source
计划规划 MRP
业务处理
Transaction
报表查询
Reports

## Slide 20: 第三阶段：主要系统业务流程----人事管理
人事管理
薪资管理
绩效管理
保险福利
招聘管理
福利数据
人事异动
录用
人事异动
薪资数据
培训管理
员工培训档案
绩效结果
任职资格
考勤管理
考勤结果

## Slide 21
用信息技术推动商业和社会进步！
Thank you